**Регламент интеграции информационных ресурсов с поисково-навигационной системой «Госбар».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Артефакт** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
|  | Направление заявки на подключение тестового Информационного ресурса к тестовому ПНС «Госбар» sd@sc.minsvyaz.ru | Заявка на подключение, | Заявитель | - |
|  | Минкомсвязь России осуществляет проверку заявки на подключение тестового Информационного ресурса к тестовому ПНС «Госбар».  При успешной проверке визирует ее и отправляет «Оператору эксплуатации ИЭП». | Заявка на подключение тестового Информационного ресурса к тестовому ПНС «Госбар». | Минкомсвязь России | До 5 дней, после поступления запроса от РПГУ, ФОИВ и другим авторизованным интернет-ресурсом |
|  | Добавление в панель администратора на тестовом стенде ПНС «Госбар» разрешения для адреса тестового Информационного ресурса. Оператор эксплуатации ИЭП должен подтвердить получение заявки в ответном письме в Минкомсвязь России (пункт 2) | Закрытие задачи. | Оператор эксплуатации ИЭП. | 5 рабочих дней |
|  | После успешной интеграции с тестовым стендом Заявитель направляет заявку на e-mail sd@sc.minsvyaz.ru на прохождение ПМИ и подключения продуктивного Информационного ресурса к ПНС «Госбар» | Заявка на подключение,  Протокол тестирования, | Заявитель | - |
|  | Минкомсвязь России осуществляет проверку заявки на подключение Информационного ресурса к продуктивному ПНС «Госбар». При успешной проверке визирует ее и отправляет «Оператору эксплуатации ИЭП». | Заявка на подключение, протокол тестирования (ПМИ) | Минкомсвязь | До 5 дней, после поступления запроса от РПГУ, ФОИВ и другим авторизованным интернет-ресурсом |
|  | Проверка ПМИ и Добавление в панель администратора на продуктивном ПНС «Госбар» разрешения для адреса продуктивного Информационного ресурса | Закрытие задачи | Оператор эксплуатации ИЭП. | 5 рабочих дней |